工程表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

盛土・造成工事工程表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 鉄板敷き工 |  |  |  |  |  |  |
| 盛土・造成工 | ｍ3/日を予定（10tＤＴ・約　台）  川　南側より |  |  |  |  | 北側へ |
| 農業用水路設置工 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 鉄板敷き工 |  |  |  |  | 撤去 |  |
| 盛土・造成工 |  |  |  |  |  |  |
| 農業用水路設置工 |  |  |  |  |  |  |